| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND (DỰ THẢO) | Tủa Chùa, ngày tháng năm 2024 |

NGHỊ QUYẾT

###### Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyên quản lý

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA
KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa về việc điều chỉnh, bổ sung, hủy bỏ danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt, thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước năm 2024, huyện Tủa Chùa;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND huyện Tủa Chùa về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý năm 2024;

Xét đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số      /TTr-UBND ngày   /6/2024; ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tại Báo cáo số    /BC-KTXH ngày    /6/2024; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyên quản lý, như sau:

- 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

- 1.1. Điều chỉnh giảm vốn thực hiện dự án: 14.808 triệu đồng, cụ thể:

- a) Dự án xây dựng điểm du lịch Đông Phi, thị trấn Tủa Chùa: 12.500 triệu đồng.

- - Lý do điều chỉnh giảm: Do tổng mức đầu tư của dự án lớn (33.000 triệu đồng) vượt khả năng cân đối thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 (dự kiến chuyển sang đầu tư giai đoạn 2026-2030).

- b) Các dự án giảm vốn thực hiện với số tiền: 2.308 triệu đồng, trong đó:

- - Dự án: Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa số tiền: 765 triệu đồng;

- - Dự án: Nâng cấp, sửa chữa nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Tủa Chùa số tiền: 273 triệu đồng;

- - Hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở số tiền: 40 triệu đồng;

- - Dự án: Trường Mầm non Thị trấn Tủa Chùa (Giai đoạn 2) số tiền: 1.007 triệu đồng;

- - Dự án: Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đến năm 2035 số tiền: 223 triệu đồng.

- Lý do điều chỉnh giảm: Các dự án này đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng (hết nhiệm vụ chi).

- 1.2. Đề xuất điều chỉnh tăng vốn thực hiện dự án: 14.808 triệu đồng, cụ thể:

- a) Dự án: Trùng tu, tôn tạo kiến trúc thành Vàng Lồng xã Tả Phìn

- - Kế hoạch trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 đã giao: 1.000 triệu đồng;

- - Điều chỉnh tăng Kế hoạch trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025: 1.808 triệu đồng;

- - Kế hoạch trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh: 2.808 triệu đồng.

- b) Dự án: Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa số tiền 5.640 triệu đồng: Dự án đối ứng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi (được bổ sung tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa).

- c) Dự án: Nâng cấp, sửa chữa Nhà tập luyện và thi đấu, Trung tâm Hội nghị huyện Tủa Chùa: 6.860 triệu đồng (dự án được bổ sung danh mục tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa).

- d) Dự án: Đo đạc, cắm mốc, giải phóng mặt bằng thực hiện công trình xây dựng Trạm Y tế xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa: 500 triệu đồng (dự án được bổ sung danh mục tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND huyện Tủa Chùa).

- 2. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

- 2.1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024: 1.038 triệu đồng, trong đó:

- - Dự án: Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa (vốn đã bố trí: 1.000 triệu đồng; điều chỉnh giảm: 765 triệu đồng; vốn sau điều chỉnh: 235 triệu đồng);

- - Dự án: Nâng cấp, sửa chữa nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Tủa Chùa (vốn đã bố trí: 1.000 triệu đồng; điều chỉnh giảm: 273 triệu đồng; vốn sau điều chỉnh: 727 triệu đồng).

- Lý do điều chỉnh giảm: Các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng (hết nhiệm vụ chi).

- 2.2. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2024: 1.038 triệu đồng, trong đó:

- - Dự án: Trụ sở Đảng ủy - HĐND và UBND xã Huổi Só (vốn đã bố trí: 500 triệu đồng; điều chỉnh tăng: 538 triệu đồng; vốn sau điều chỉnh: 1.038 triệu đồng);

- - Dự án: Đo đạc, cắm mốc, giải phóng mặt bằng thực hiện công trình xây dựng Trạm Y tế xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa: 500 triệu đồng.

(chi tiết như biểu 01, 02 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao UBND huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa khoá XXI, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày      /6/2024./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - TT. HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - TT. Huyện ủy; - TT. HĐND huyện; - Lãnh đạo UBND huyện; - UBMTTQVN huyện; - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; - TT. HĐND, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Giàng A Páo |
| --- | --- |